OSK-96 Security Remediation

สรุปสถานการณ์และแผนการดำเนินงาน

เว็บไซต์: osk96.com  |  วันที่: 29 มิถุนายน 2569  |  Stack: PHP 5.6 + MariaDB 10.4  |  Hosting: Hostsevenplus / sv146

⚠ วิกฤต — ยืนยันแล้ว: สมาชิก 1,409 บัญชี พร้อมรหัสผ่านแบบ plaintext ถูกดึงออกไปได้จริง และทดสอบ login สำเร็จแล้ว

1. ปัญหาที่เจอ (ยืนยันแล้ว)

| ช่องโหว่ทั้งหมด | วิกฤต (Critical) | สูง (High) | ปานกลาง (Medium) | ต่ำ / ข้อมูล (Low) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 รายการ | 4 รายการ | 3 รายการ | 6 รายการ | 4 รายการ |

| # | ระดับ | ปัญหา | จุดที่พบ | หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CRITICAL | SQL Injection — โจมตีได้โดยไม่ต้อง login | checkpass.php, webboard*.php | ยืนยันแล้ว — ดึง DB ได้จริง |
| 02 | CRITICAL | Password เก็บแบบ Plaintext (varchar 30) | ตาราง data | 1,409 บัญชี login ได้จริง |
| 03 | CRITICAL | Origin IP รั่ว — Bypass Cloudflare ได้ (รวม port 809) | 45.136.253.146 | ยืนยันแล้ว |
| 04 | CRITICAL | phpinfo.php เปิดอยู่ + แสดง error แบบละเอียด | public web root | เข้าถึงได้จาก internet |
| 05 | HIGH | Session/Cookie ไม่ปลอดภัย + Broken Access Control (IDOR) | login, admin |  |
| 06 | HIGH | File Upload ไม่จำกัดชนิดไฟล์ (webboard) | question_file, ans_file |  |
| 07 | MEDIUM | XSS, CSRF, ขาด Security Headers, ไม่บังคับ HTTPS (6 รายการ) | webboard, forms |  |
| 08 | LOW/INFO | PHP 5.6 (End-of-Life), Server Version Disclosure, Directory Listing (4 รายการ) | server level |  |

ข้อมูล PDPA ที่เกี่ยวข้อง: ชื่อ-นามสกุล, เลขนักเรียน, วันเกิด, ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล, Facebook, LINE ID และข้อมูลการเงิน (ตาราง bill)

2. สิ่งที่ได้รับมา

| ไฟล์ | คืออะไร | ใช้ทำอะไร | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| OSK-96 job.docx | Executive summary + โจทย์งาน + ผลกระทบเชิงธุรกิจ | อ่านเข้าใจ scope และผลกระทบ | มีแล้ว |
| *.png (ภาพ Hosting) | IP Address, Server Name, Username สำหรับ DirectAdmin | รู้ origin IP / เข้า panel | มีแล้ว |
| *.sql.gz (~3 MB) | DB dump จริง — ตาราง data (1,409 บัญชี), bill, webboard | ตั้ง local staging (ห้ามนำออกนอกเครื่อง) | มีแล้ว |
| Task_Brief (.docx + .md) | คู่มือมอบงานฉบับสมบูรณ์ มี prompt Claude Code ทุก task | อ่านก่อนเริ่มทุกครั้ง | มีแล้ว |

3. สิ่งที่แก้ได้ทันที (ไม่ต้องรออะไร)

ยังไม่มี source code หรือ password — แต่สามารถเตรียมของให้พร้อมไว้ก่อนได้

| # | งาน | รายละเอียด | ผลที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เตรียม .htaccess Cloudflare IP Whitelist | เขียนไฟล์ไว้รอ พอได้ DirectAdmin วางได้เลย ปฏิเสธ IP ที่ไม่ใช่ Cloudflare ด้วย 403 | Deploy ได้ทันทีที่มี access |
| 2 | วิเคราะห์ DB Schema จาก SQL Dump | แกะ .sql.gz ดู structure ตาราง data, bill, webboard เพื่อเตรียมเขียน migration | เข้าใจโครงสร้างก่อนเริ่มแก้โค้ด |
| 3 | เตรียม Migration Script เปลี่ยน Password เป็น bcrypt | เขียน PHP script สำหรับ hash + reset password ไว้รอ ใช้ได้ทันทีที่ได้ source code | ประหยัดเวลาตอนแก้จริง |
| 4 | ตั้ง Docker Staging Environment | PHP 5.6 + Apache + MariaDB 10.4 + import SQL dump — รอแค่ source code ก็ทดสอบได้เลย | มี environment พร้อมทดสอบ |

4. สิ่งที่ต้องรอข้อมูลก่อนทำได้

| งาน | บล็อกโดย | ต้องขอจาก | ความเร่งด่วน |
| --- | --- | --- | --- |
| ปิด Direct IP Access + บล็อก port 809 | Password DirectAdmin | หัวหน้าโปรเจกต์ / เจ้าของเว็บ | CRITICAL |
| ลบ phpinfo.php + ปิด display_errors | Password DirectAdmin | หัวหน้าโปรเจกต์ / เจ้าของเว็บ | CRITICAL |
| Rotate รหัสผ่านฐานข้อมูล | Password DirectAdmin | หัวหน้าโปรเจกต์ / เจ้าของเว็บ | CRITICAL |
| แก้ SQL Injection + bcrypt + ทุกอย่างในโค้ด | Source Code PHP | DirectAdmin File Manager / FTP | CRITICAL |
| ตั้ง Cloudflare WAF Rules | สิทธิ์ Cloudflare | เจ้าของเว็บ / ผู้ดูแล DNS | HIGH |

5. สิ่งที่ต้องใช้เวลา (Phases)

เริ่มได้หลังจากได้รับ password DirectAdmin และ source code PHP

| Phase | เวลา | งานหลัก | เกณฑ์จบ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 2–4 ชม. | ตั้ง Docker Staging (PHP 5.6 + MariaDB) + import DB + วาง source code + ตั้ง git baseline | เว็บรันได้ใน local, มี git commit แรก |
| Phase 1 | 1–2 วัน | Critical 4 รายการ: SQL Injection (prepared statement) + ปิด IP + bcrypt password reset + ลบ debug files | inject ไม่หลุด, login ตรง IP ไม่ได้, password เป็น bcrypt ทั้งหมด |
| Phase 2 | 2–3 วัน | High 3 รายการ: Session/Cookie hardening + แก้ IDOR + จำกัด File Upload | session fixation ไม่ได้, IDOR ไม่ผ่าน, upload จำกัดแล้ว |
| Phase 3–4 | 1–2 สัปดาห์ | Medium + Low 10 รายการ: XSS (htmlspecialchars), CSRF token, Security Headers, บังคับ HTTPS, ปิด Directory Listing, ปิด version banner | ช่องโหว่ทั้ง 17 รายการมีสถานะ แก้แล้ว / mitigate / accept |
| PDPA | ทำคู่ขนาน | ประเมินหน้าที่แจ้งเหตุตาม PDPA — แจ้ง ETDA ภายใน 72 ชม. ถ้าเข้าข่าย, สื่อสารกับสมาชิก 1,409 บัญชี | งานฝั่ง management — ต้องไม่ลืม |
| Roadmap | เฟสถัดไป | Upgrade PHP 5.6 → 8.x + ย้าย Shared Hosting + Penetration Test รอบใหม่เพื่อยืนยันว่าปิดครบ | Pentest ผ่าน = งานเสร็จสมบูรณ์ |

ข้อควรระวัง - ห้ามแก้ production โดยตรง — ทดสอบบน staging ก่อนเสมอ - ห้ามนำไฟล์ .sql ออกนอกเครื่องที่ได้รับอนุญาต หรืออัปโหลดขึ้น cloud/แชตสาธารณะ - เจอปัญหาหรือข้อมูลรั่วเพิ่ม — หยุดทันทีแล้วแจ้งหัวหน้า อย่าแก้เงียบๆ - PHP 5.6 หมดอายุ security patch แล้ว — งานนี้โฟกัสปิดช่องโหว่บนของเดิมก่อน ค่อย upgrade เป็นเฟสถัดไป