OSK-96 Website Revamp

Work Package — แบ่งงานสำหรับทีม

Laravel 11 + PHP 8.2  |  iPassion Co., Ltd.  |  2026

ภาพรวม Work Package ทั้งหมด

| ID | Module | ประมาณการ | ความยาก | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-1 | Setup & Infrastructure | 2–3 วัน | ปานกลาง |  |
| WP-2 | Authentication & Member Management | 4–5 วัน | สูง |  |
| WP-3 | Webboard / Forum | 5–7 วัน | สูง |  |
| WP-4 | News, Blog, Calendar & Activities | 5–7 วัน | ปานกลาง |  |
| WP-5 | Guestbook, Contact & หน้าข้อมูลทั่วไป | 2–3 วัน | ต่ำ |  |
| WP-6 | Billing / การเงิน | 3–4 วัน | ปานกลาง |  |
| WP-7 | Admin Panel Core | 3–4 วัน | ปานกลาง |  |

หมายเหตุ: แต่ละ WP ทำได้อิสระหลังจาก WP-1 เสร็จแล้ว  |  ควรทำ WP-1 ก่อนทุก package

ตารางฐานข้อมูลที่ต้องมี (20 ตาราง)

| ตาราง | ใช้ใน Module |
| --- | --- |
| data | Member, Auth |
| activity | Activity, Calendar |
| photo | Photo, Activity |
| guestbook | Guestbook |
| mycalendar | Calendar, News |
| webboard_question | Webboard |
| webboard_ans | Webboard |
| webboard_group | Webboard |
| add_ans_files | Webboard |
| topic | News/Blog |
| bill | Billing |
| bill_detail | Billing |
| contact | Contact |
| counter | Infrastructure |
| board (webboard) | Webboard |

WP-1    Setup & Infrastructure

| ประมาณการเวลา | ความยาก | ผู้รับผิดชอบ (ใส่ชื่อ) | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2–3 วัน | ปานกลาง |  | ⬜ ยังไม่เริ่ม |

📋 ตั้ง Laravel project, config DB, layout template, middleware auth — เป็น foundation ของทุก WP

| งาน (file เดิม → Controller ใหม่) | Module | สิทธิ์ | Upload |
| --- | --- | --- | --- |
| Laravel 11 project setup + .env config | Infrastructure | ไม่ | ไม่ |
| Database migration (schema จากของเดิม) | Infrastructure | ไม่ | ไม่ |
| Layout: head.php → Blade layout (app.blade.php) | Template | ไม่ | ไม่ |
| Layout: footer, left_menu, right_menu → Blade components | Template | ไม่ | ไม่ |
| Auth Middleware (ตรวจ session ก่อน render) | Auth | ไม่ | ไม่ |
| Admin layout แยกออกจาก public | Template | ไม่ | ไม่ |
| connect.php → DB config via .env | Infrastructure | ไม่ | ไม่ |
| counter (page view counter) | Utility | ไม่ | ไม่ |

Security ที่ต้องมีทุก task: Prepared statement (Eloquent), CSRF token, bcrypt, XSS escape (Blade {{ }})

WP-2    Authentication & Member Management

| ประมาณการเวลา | ความยาก | ผู้รับผิดชอบ (ใส่ชื่อ) | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4–5 วัน | สูง |  | ⬜ ยังไม่เริ่ม |

📋 ระบบ login/logout, สมัครสมาชิก, ดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ค้นหาสมาชิก

| งาน (file เดิม → Controller ใหม่) | Module | สิทธิ์ | Upload |
| --- | --- | --- | --- |
| login.php → LoginController + bcrypt verify | Auth | Public | ไม่ |
| checkpass.php → AuthController (prepared stmt) | Auth | Public | ไม่ |
| logout.php → LogoutController | Auth | Login | ไม่ |
| add_data.php → RegisterController (+ file upload รูป) | Member | Public | มี |
| profile.php → ProfileController (ดูโปรไฟล์ตัวเอง) | Member | Login | มี |
| show_profile.php → ProfileController (ดูโปรไฟล์คนอื่น) | Member | Public | ไม่ |
| edit_data.php → ProfileController@edit (+ file upload) | Member | Login | มี |
| memberlist.php → MemberController@index | Member | Public | ไม่ |
| search_member.php → MemberController@search | Member | Public | ไม่ |
| chksession.php → middleware | Auth | - | ไม่ |

Security ที่ต้องมีทุก task: Prepared statement (Eloquent), CSRF token, bcrypt, XSS escape (Blade {{ }})

WP-3    Webboard / Forum

| ประมาณการเวลา | ความยาก | ผู้รับผิดชอบ (ใส่ชื่อ) | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5–7 วัน | สูง |  | ⬜ ยังไม่เริ่ม |

📋 กระดาน webboard ทั้งหมด — list กลุ่ม, โพสต์ถาม, ตอบ, แนบไฟล์, admin จัดการ

| งาน (file เดิม → Controller ใหม่) | Module | สิทธิ์ | Upload |
| --- | --- | --- | --- |
| webboard.php → WebboardController@index (list โพสต์) | Webboard | Public | ไม่ |
| webboard_group.php → WebboardController@groups | Webboard | Public | ไม่ |
| webboard_post.php → WebboardController@create (โพสต์ใหม่) | Webboard | Public | มี |
| webboard_view.php → WebboardController@show (ดูโพสต์ + คำตอบ) | Webboard | Public | ไม่ |
| webboard_view_post.php → WebboardController@reply (ตอบ + แนบไฟล์) | Webboard | Public | มี |
| webboard_PS_WM.php → WebboardController@search | Webboard | Public | ไม่ |
| vdo/webboard_view.php → WebboardController@showVideo | Webboard | Public | ไม่ |
| admin/webboard.php → Admin\WebboardController@index | Admin | Admin | ไม่ |
| admin/webboard_post.php → Admin\WebboardController@create | Admin | Admin | มี |
| admin/webboard_view.php → Admin\WebboardController@show | Admin | Admin | ไม่ |
| admin/webboard_view_post.php → Admin\WebboardController@reply | Admin | Admin | มี |
| admin/edit_webboard.php → Admin\WebboardController@edit | Admin | Admin | ไม่ |
| admin/webboard_chk.php + edit_ans_webboard.php → delete/edit | Admin | Admin | ไม่ |

Security ที่ต้องมีทุก task: Prepared statement (Eloquent), CSRF token, bcrypt, XSS escape (Blade {{ }})

WP-4    News, Blog, Calendar & Activities

| ประมาณการเวลา | ความยาก | ผู้รับผิดชอบ (ใส่ชื่อ) | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5–7 วัน | ปานกลาง |  | ⬜ ยังไม่เริ่ม |

📋 หน้าแรก news feed, blog, ปฏิทินกิจกรรม, รูปภาพกิจกรรม, download ไฟล์

| งาน (file เดิม → Controller ใหม่) | Module | สิทธิ์ | Upload |
| --- | --- | --- | --- |
| index.php → HomeController (news + calendar + blog) | Home | Public | ไม่ |
| blog_new.php → NewsController@latest | News | Public | ไม่ |
| blog_subject.php → NewsController@bySubject | News | Public | ไม่ |
| blog_vdo.php → NewsController@video | News | Public | ไม่ |
| calendar.php + blog_cal.php → CalendarController@index | Calendar | Public | ไม่ |
| show_all_mycalendar.php → CalendarController@all | Calendar | Public | ไม่ |
| activities.php → ActivityController@index (gallery) | Activity | Public | ไม่ |
| activity_ran.php → ActivityController@random | Activity | Public | ไม่ |
| now_activities.php → ActivityController@current | Activity | Public | ไม่ |
| download_add_activities.php → ActivityController@upload | Activity | Public | มี |
| insert_pic_add.php → PhotoController@upload | Photo | Public | มี |
| download.php + download_top.php → DownloadController | Download | Public | ไม่ |
| admin/add_activities.php → Admin\ActivityController@create | Admin | Admin | มี |
| admin/edit_activity.php → Admin\ActivityController@edit | Admin | Admin | ไม่ |
| admin/add_calendar.php → Admin\CalendarController@create | Admin | Admin | ไม่ |
| admin/new.php → Admin\NewsController@create (+ file upload) | Admin | Admin | มี |
| admin/pic_del.php → Admin\PhotoController@destroy | Admin | Admin | ไม่ |

Security ที่ต้องมีทุก task: Prepared statement (Eloquent), CSRF token, bcrypt, XSS escape (Blade {{ }})

WP-5    Guestbook, Contact & หน้าข้อมูลทั่วไป

| ประมาณการเวลา | ความยาก | ผู้รับผิดชอบ (ใส่ชื่อ) | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2–3 วัน | ต่ำ |  | ⬜ ยังไม่เริ่ม |

📋 สมุดเยี่ยม, ติดต่อ, บริจาค, หน้าข้อมูลชมรม, อีเมล, หน้าอนุสรณ์

| งาน (file เดิม → Controller ใหม่) | Module | สิทธิ์ | Upload |
| --- | --- | --- | --- |
| guestbook.php + show_guestbook.php → GuestbookController@index | Guestbook | Public | มี |
| add_guestbook_save.php → GuestbookController@store | Guestbook | Public | ไม่ |
| admin/guestbook.php → Admin\GuestbookController | Admin | Admin | ไม่ |
| contact.php → ContactController@index + store | Contact | Public | ไม่ |
| donate.php → StaticController@donate | Static | Public | ไม่ |
| osk92passaway.php → StaticController@memorial | Static | Public | ไม่ |
| osk92_manage/money/room/vision.php → StaticController | Static | Public | ไม่ |
| send_mail.php → MailController@compose | Email | Public | ไม่ |
| get_mail.php / get_Allmail.php → MailController@list | Email | Public | ไม่ |
| admin/sent_mail.php → Admin\MailController@send | Admin | Admin | ไม่ |

Security ที่ต้องมีทุก task: Prepared statement (Eloquent), CSRF token, bcrypt, XSS escape (Blade {{ }})

WP-6    Billing / การเงิน

| ประมาณการเวลา | ความยาก | ผู้รับผิดชอบ (ใส่ชื่อ) | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3–4 วัน | ปานกลาง |  | ⬜ ยังไม่เริ่ม |

📋 ระบบ bill และ bill detail สำหรับการชำระเงินสมาชิก

| งาน (file เดิม → Controller ใหม่) | Module | สิทธิ์ | Upload |
| --- | --- | --- | --- |
| bill.php → BillController@index (public list) | Billing | Public | ไม่ |
| book_detail2.php → BillController@show (public detail) | Billing | Public | ไม่ |
| blog_bill_cal.php → BillController@calendar | Billing | Public | ไม่ |
| admin/bill.php → Admin\BillController@index | Admin | Admin | ไม่ |
| admin/add_book.php → Admin\BillController@create | Admin | Admin | ไม่ |
| admin/edit_bill.php → Admin\BillController@edit | Admin | Admin | ไม่ |
| admin/book_detail.php → Admin\BillController@detail | Admin | Admin | ไม่ |
| admin/add_book_detail_save.php → Admin\BillController@storeLine | Admin | Admin | ไม่ |
| admin/delete_bill_detail.php → Admin\BillController@destroyLine | Admin | Admin | ไม่ |

Security ที่ต้องมีทุก task: Prepared statement (Eloquent), CSRF token, bcrypt, XSS escape (Blade {{ }})

WP-7    Admin Panel Core

| ประมาณการเวลา | ความยาก | ผู้รับผิดชอบ (ใส่ชื่อ) | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3–4 วัน | ปานกลาง |  | ⬜ ยังไม่เริ่ม |

📋 Login admin, dashboard, จัดการสมาชิก, ส่ง email หมู่ — ส่วนที่ไม่อยู่ใน WP อื่น

| งาน (file เดิม → Controller ใหม่) | Module | สิทธิ์ | Upload |
| --- | --- | --- | --- |
| admin/index.php + login.php → Admin\AuthController | Auth | Public | ไม่ |
| admin/main.php → Admin\DashboardController | Dashboard | Admin | ไม่ |
| admin/logout.php → Admin\AuthController@logout | Auth | Admin | ไม่ |
| admin/profile.php → Admin\MemberController@index (list all) | Member | Admin | ไม่ |
| admin/edit_data.php → Admin\MemberController@edit | Member | Admin | มี |
| admin/add_data.php → Admin\MemberController@create | Member | Admin | มี |
| admin/check_profile.php → Admin\MemberController@verify | Member | Admin | ไม่ |
| admin/sent_mail.php → Admin\MailController@bulk | Email | Admin | ไม่ |
| admin/menu.php + left_menu.php → Blade admin layout | Template | Admin | ไม่ |

Security ที่ต้องมีทุก task: Prepared statement (Eloquent), CSRF token, bcrypt, XSS escape (Blade {{ }})